中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火

系统升级改造工程设计服务采购遴选公告

一、项目概述

- 1.工程名称：中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程

- 2.设计费预算：7.2万元

- 3.项目地点：中华女子学院院内

- 4.项目需求：教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程设计服务，详见附件1。

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1.本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2.本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3.本项目拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加（查询日期晚于本项目遴选公告日期）。

三、遴选方式和要求

- 遴选文件应包括但不限于以下内容（均须加盖单位公章）：

- 1.营业执照副本复印件；

- 2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 3.报价一览表（格式详见附件2，不得随意更改）；

- 4.近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式详见附件3，不得随意更改）；

- 5.社会保障资金缴纳记录复印件（近半年内任意一个月）；

- 6.缴纳税收的完税证明复印件（近半年内任意一个月）；

- 7.供应商具备建筑工程设计甲级资质、消防设施工程专项设计甲级资质的证明文件，设计负责人具备一级注册建筑师资格的证明文件；

- 8.《现场踏勘企业登记表》复印件；

- 9.负责本项目设计负责人及项目成员资料：

- （1）供应商拟派设计负责人及项目成员其它资料，设计负责人须具备一级注册建筑师资格（例如简历、一级注册建筑师任职资格证书、从业经历证明等）；

- （2）供应商与设计负责人及项目成员签订的处于合同存续期间的聘用合同；

- （3）供应商为拟派设计负责人及项目成员缴纳社会保险的证明文件（近半年内任意一个月）。

- 10.本项目工程设计服务方案（如设计周期、初步设计及编制初步设计概算所需时间）；

- 11.2020年1月1日至今，类似本项目“消防工程升级改造设计”业绩证明文件（合同关键页复印件可认定为有效证明文件，最多5份）；

12.报价人认为有利于评审的其他资料。

- 接收遴选文件截止时间：2023年5月19日10-11时整（北京时间）

- 接收遴选文件地点：中华女子学院南门保卫室

- 接收人及联系方式：冯珍珍，18610773246

- 本项目设计费预算为7.2万元，超过预算或未提供上述1-8项内容或未密封及装订的遴选文件将被作为无效文件。遴选文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的遴选文件恕不接受。遴选文件正副本共一式3份，正本1份，副本2份，须装订成册，密封完整，封套写清“【项目名称】遴选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

四、踏勘集合时间及要求

- 请有意向参与的供应商在2023年5月16日15：00前，以电子邮件形式将踏勘意向表（附件5）发送至0215001@cwu.edu.cn，邮件名称为“公司名称-项目名称踏勘意向表-联系人-联系方式”，格式及内容详见附件4。未在截止时间前将踏勘意向表发送至指定邮箱的供应商无法进入校园踏勘，未踏勘的供应商无法参与后续遴选环节。

- 踏勘集合时间：2023年5月17日10时前（北京时间）

- 踏勘集合地点：中华女子学院南门。

- 踏勘要求：供应商可委派1-2名代表参加，参加踏勘的供应商代表须携带本人身份证原件、加盖单位公章的《踏勘意向表》（附件5）原件，经我校工作人员核验身份后方可进入校园踏勘。现场填写《现场踏勘企业登记表》后交我校工作人员复印，并将《现场踏勘企业登记表》复印件作为后续提交遴选文件的内容。

- 供应商须按指定时间参与本项目集体踏勘，不接受单独踏勘。

五、付款方式

1.合同签订后发包人支付设计人合同价款的10%；

2.完成初步设计及初步设计概算编制后，发包人支付设计人合同价款的30%；

3.完成施工图设计文件后，发包人支付设计人合同价款的50%；

4.竣工验收后，发包人付至合同价款的100%。

六、其它内容详见附件

附件1：中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程设计服务采购需求

附件2：报价一览表（报价须包含所有相关费用）

附件3：近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

附件4：中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程设计任务书

附件5：踏勘意向表

附件1：

中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统

升级改造工程设计服务采购需求

项目投资估算：180万元，其中工程费用约160万元。

改造内容：学校教学图书综合楼内首层报告厅、地上5-8层中庭、第6层学术报告厅、第9层贵宾室及会议室等1988.7㎡精装修改造，以及第5层电子阅览室以及第6层善本特藏书库气灭系统改造等。详见设计任务书（附件4）。

设计服务内容：根据发包人工作进度安排完成该项目的初步设计、施工图设计文件，编制完成初步设计概算文件，协助发包人完成消防设计图纸的审查，做好该项目在施工过程中的施工现场配合，最终配合发包人完成该项目的消防验收。

提供文件要求：根据《工程勘察设计收费管理规定》中要求提供设计文件的标准份数。设计成果满足住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》等最新规定。

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程设计服务

报价人名称：

报价总额：（大写）                             ￥         元

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

报价清单：

| 序号 | 服务项目 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程设计服务 |  |
|  | 总计 |  |

备注：

1.我公司承诺，完全满足附件1《中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程设计服务采购需求》中所有要求。

2.以上报价包含所有相关费用（设备费、服务费、运输费、人工费、税金等），不再另行收费；能开具合格发票。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件3：

近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

- 1.我方承诺，我方信用记录中：

- 1）没有被列入失信被执行人；

- 2）没有被列入重大税收违法案件名单；

- 3) 没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 2.我方承诺参加本次采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效遴选响应文件处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件4：

设计任务书

一、工程概况

1.项目名称：中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程

2.项目地址：北京市朝阳区育慧东路1号中华女子学院院内

3.改造内容：学校教学图书综合楼内首层报告厅、地上5-8层中庭、第6层学术报告厅、第9层贵宾室及会议室等1988.7m2精装修改造，以及第5层电子阅览室以及第6层善本特藏书库气灭系统改造等。

特别说明：此次改造是按照北京市朝阳区公安消防支队建设工程消防验收意见书（京公（朝）消验字[2017]第0422号）中提及的教学图书综合楼需消防验收部分进行改造，满足消防工程现行规范要求，最终通过消防验收。发包人只能提供纸质版竣工图纸，需要承包人按照竣工图结合现场实际情况进行设计（竣工图在现场踏勘时提供）。

二、项目定位

承包人结合发包人提供的原有资料，对建设内容中提到的教学图书综合楼内部分区域进行升级改造，改造完成后在满足消防工程现行规范要求的基础上，通过消防验收。

三、设计依据

1.发包人给设计人的委托书

2.发包人提供的设计所需的相关基础资料

3.《建设工程设计文件编制深度规定》

4.消防工程现行相关设计标准规范

四、设计要求

承包人根据发包人提供的相关资料，结合实际情况，按照北京市朝阳区公安消防支队建设工程消防验收意见书（京公（朝）消验字[2017]第0422号）中提及的教学图书综合楼首层报告厅、地上5-8层中庭、第6层学术报告厅、第9层贵宾室及会议室等1988.7㎡精装修改造，以及第5层电子阅览室以及第6层善本特藏书库气体灭系统进行升级改造，满足消防工程现行规范要求。

中华女子学院教学图书综合楼改造部分基本情况表

| 序号 | 房间名称 | 建筑面积（㎡） | 改造内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首层报告厅 | 460 | 拆除及新做精装修部分，按照规范增加机械排烟等 |  |
| 2 | 五层电子阅览室 | 400 | 拆除气体灭火系统，改造为湿式自动喷淋系统, 按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 3 | 六层学术报告厅 | 116 | 拆除及新做精装修部分，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 4 | 六层会议室 | 100 | 拆除及新做精装修部分，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 5 | 六层善本藏书室 | 118 | 升级改造气体灭火系统 |  |
| 6 | 九层贵宾室 | 90 | 拆除及新做精装修部分，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 7 | 九层多媒体 会议室 | 75 | 拆除及新做精装修部分，增加排烟口，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 8 | 十层多媒体 会议室 | 75 | 拆除及新做精装修部分，增加排烟口，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 9 | 十层行政会议室 | 100 | 拆除及新做精装修部分，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 10 | 十层会议室 | 112 | 拆除及新做精装修部分，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 11 | 十层会议室 | 56 | 拆除及新做精装修部分，按照规范增加必要的消防设施 |  |
| 12 | 5-8层中庭 | 100 | 拆除及新做精装修部分，增加必要消防灭火设施 |  |

附件5：

踏勘意向表

我公司（单位名称）               委托授权（踏勘人姓名）      ，身份证号：                   ，手机号              ，作为我方的踏勘人参加中华女子学院教学图书综合楼精装修及气体灭火系统升级改造工程设计服务采购 踏勘。

一、进校条件排查承诺 根据北京市疫情防控工作要求，学校相关疫情防控措施的要求，申请入校时,应遵守如下防疫要求: 进校前，本人身体健康，无发热、乏力、呼吸不畅、干咳、腹泻、胸部疼痛、头痛、头晕、结膜炎、恶心、嗅觉、味觉障碍等11种新冠症状，不是阳性感染者。如因以上所报信息不实，造成疫情传播风险，后果由本人承担。 入校承诺人：

二、踏勘人身份证正反面复印件

法定代表人或授权代表签字或盖章：

公司盖章：

日期：    年  月  日