中华女子学院火灾自动报警系统改造项目

项目管理服务采购遴选公告

一、项目概述

- 1.项目名称：中华女子学院火灾自动报警系统改造项目

- 2.项目地点：中华女子学院（北京市朝阳区育慧东路1号）校园内

- 3.项目管理服务采购预算：195000元

- 4.采购内容：中华女子学院火灾自动报警系统改造项目项目管理服务，具体工作内容见附件1。

- 5.合同履行期限：建设工程项目管理服务自收到学校通知开始实施，至双方全部权利和义务履行完毕终结。

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1.本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2.本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3.本项目拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加（查询日期晚于本项目遴选公告日期）。

三、遴选方式和要求

- 遴选文件应包括但不限于以下内容（以下文件均须法定代表人或被授权代表签字或盖章并加盖本单位公章）：

- 1.营业执照副本复印件；

- 2.法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 3.报价一览表（格式详见附件2）；

- 4.近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式详见附件3）；

- 5.社会保障资金缴纳记录复印件（近半年内任意一个月）；

- 6.缴纳税收的完税证明复印件（近半年内任意一个月）；

- 7.供应商具备建设行政主管部门颁发的设计、施工、监理等一项或多项资质证明文件；

- 8.拟派驻本项目项目管理负责人具备一级建造师执业资格证明文件；

- 9.拟派驻本项目项目管理负责人及项目成员资料：

- （1）供应商拟派驻本项目项目管理负责人及其他项目成员其它资料（例如简历、执业资格证明文件、从业经历证明、职称证书等）；

- （2）供应商与拟派驻本项目项目管理负责人及其他项目成员签订的处于合同存续期间的聘用合同；

- （3）供应商为拟派驻本项目项目管理负责人及其他项目成员缴纳社会保险的证明文件（近半年内任意一个月）。

10.本项目项目管理服务方案；

- 11.2020年1月1日至今，完成类似本项目项目管理服务业绩证明文件（合同关键页复印件可认定为有效证明文件，最多5份）；

12.报价人认为有利于评审的其他资料。

- 接收遴选文件截止时间：2023年9月21日15时-16时整（北京时间）

- 接收遴选文件地点：中华女子学院南门

- 本项目项目管理服务采购预算为19.5万元，超过预算或不符合本公告所列“二、供应商必须符合的条件”及未包含本公告所列“三、遴选方式和要求”中所规定的1-8项文件或未按附件2、3格式及内容填写或未密封装订或未签字及加盖本单位盖章的为无效遴选文件。遴选文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的遴选文件恕不接受。遴选文件正副本共一式3份，正本1份，副本2份，须装订成册，密封完整，封套写清“【项目名称】遴选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

四、付款方式

1.合同签订后15日内，学校付成交供应商合同价款的10%；

2.完成项目全部前期工作，工程开工后15日内，学校支付成交供应商合同价款的30%。

3.项目竣工验收合格并交付使用后15日内，学校支付成交供应商合同价款的30%。

4.项目完成结算审计并取得审计报告后15日内，学校支付至合同价款的100%。

5.每次付款前，成交供应商应向学校提供正规等额增值税发票，否则学校有权不付款且不构成违约。

五、联系方式

项目电话：（010）84659195

地址：北京市朝阳区育慧东路1号

六、其它内容详见附件

附件1：中华女子学院火灾自动报警系统改造项目项目管理服务采购需求

附件2：报价一览表（报价须包含所有相关费用）

附件3：近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

附件1：

中华女子学院火灾自动报警系统改造项目

项目管理服务采购需求

一、项目概述

1.项目投资：项目总投资1287万元，其中工程费1105.93万元，项目管理服务费约19.5万元。

2.项目改造内容：对教学图书综合楼、1号学生公寓、2号学生公寓、3号学生公寓、文体楼、礼堂、食堂、主楼、附属用房等学校所有建筑物的火灾自动报警系统按现行消防设计规范进行升级改造。包括但不限于原有系统的拆除、新设备选型、路由组织、设备设施安装等内容。

3.计划施工工期：274天，具体以学校实际通知为准。

4.计划开竣工日期为：2023年11月25日—2024年8月25日，具体以学校实际通知为准。

二、供应商资质要求

1.供应商应具备建设行政主管部门颁发的设计、施工、监理等一项或多项资质。

2.拟派驻本项目项目管理负责人具备一级建造师执业资格。

3.根据中华人民共和国建设部《建设工程项目管理试行办法》第七条，“施工企业不得在同一工程从事项目管理和工程承包业务”。本次采购的项目管理服务成交供应商或与其有隶属关系及其他直接利益关系的供应商均不得承担本项目后续工程施工。

三、项目管理服务要求

1.项目管理服务内容：

具体内容按《建设工程项目管理规范》提供服务。施工期间，包括节假日，提供全天候现场监管服务。

①协助委托方提出工程设计要求，组织设计单位进行工程设计优化。协助委托方组织施工图设计，负责图纸送审通过。

②协助委托方组织工程监理、施工、设备材料采购招标。

③协助委托方与项目总承包或施工、建筑材料、设备、构配件供应、监理等企业签订合同并监督实施。

④负责组建项目管理机构，选派具有相应执业资格的专业人员担任项目负责人，建立与项目管理业务相适应的管理体制，承担对施工和监理的管理责任，对施工和工程建设实行全过程管理。

⑤负责组织工程中间验收，会同委托方共同组织竣工验收。向委托方移交竣工档案资料。

⑥协助委托方提出工程实施用款计划，审核工程进度款，按规定期限组织工程竣工结算并出具结算审核意见，处理工程索赔。

⑦协助委托方进行工程保修期管理，组织项目后评估。

⑧项目管理合同约定的其他工作。

2.项目管理目标：

项目管理单位应严格遵循国家有关法律、法规、政策及基本建设程序，采用科学、合理、先进的项目管理方法和措施，构建职责明确、履约诚信、沟通顺畅的建设氛围，认真负责地提供全过程项目管理服务，保证项目目标顺利实现。具体目标如下：

①投资目标：符合中央预算内投资使用管理要求。在符合设计标准、满足使用功能的前提下，确保实际投资不超批复的总投资。

②工期目标：在项目总进度计划内完成项目建设，满足委托人工期要求，确保2023年内开工。

③质量目标：

（1）设计质量：符合现行国家行业设计规范、标准，设计质量优良。

（2）施工质量：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

④安全文明施工目标：严格按照国家及北京市有关安全生产文明施工法规进行管理。确保不发生设备事故；不发生火灾事故；不发生交通责任事故；不发生环境污染；不发生食品安全事故；不发生人身死亡及群伤事件。

附件2：

报价一览表

采购项目名称：中华女子学院火灾自动报警系统改造项目项目管理服务采购

报价人名称：

报价总额：（大写）                             ￥         元

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

报价清单：

| 序号 | 服务项目 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华女子学院火灾自动报警系统改造项目项目管理服务 |  |
|  | 总计 |  |

备注：

1.我公司承诺自接到学校项目管理服务需求后，提供学校项目管理服务成果的工作时限不超过为      个日历天。

2.我公司承诺，完全满足附件1《中华女子学院火灾自动报警系统改造项目项目管理服务采购需求》中所有要求。

3.以上报价包含所有相关费用（设备费、服务费、运输费、人工费、税金等），不再另行收费；能开具合格发票。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件3：

近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

- 我方承诺，我方信用记录中：

- 1）没有被列入失信被执行人；

- 2）没有被列入重大税收违法案件名单；

- 3) 没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 我方承诺参加本次采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效遴选响应文件处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日